四害及白蚁消杀服务内容要求​

一、资质与人员要求​

企业资质：服务企业需具备国家认可的有害生物防治服务资质，拥有有效的营业执照、税务登记证等相关证照，且近三年无重大安全事故及不良服务记录。​

人员资质：消杀作业人员必须持有有害生物防制资格证书，上岗前需完成医院环境专项培训，熟悉医院感染控制流程、医疗设备防护要点及病患保护措施，考核合格后方可作业。

二、前期准备要求​

勘察评估：服务团队需在合同签订后3个工作日内，对医院全区域进行专业勘察，提交包含四害及白蚁分布、密度、活动规律、风险等级的详细评估报告，评估误差率不得超过5%。​

方案制定：根据评估结果，5个工作日内制定个性化消杀方案，方案需明确各区域消杀方法、药剂清单（含成分、毒性等级、安全使用说明）、作业时间安排、应急预案，经医院相关部门审核确认后方可实施。​

物资设备：所有消杀药剂必须具备国家农药登记证、生产许可证及产品质量检测报告，确保为高效低毒、无刺激性气味的环保型产品；设备需符合医院环境使用标准，作业前完成全面调试和清洁，确保性能良好。​

三、消杀作业要求​

（一）四害防治​

老鼠防治​

环境整治后，建筑物内外鼠洞封堵率需达100%，防鼠设施安装符合国家标准；物理捕鼠装置设置规范，标记清晰，捕获率不低于80%；化学防治区域毒饵站设置密度合理，毒饵及时补充更换，确保连续有效。​

灭鼠效果要求：服务期内，医院区域内老鼠密度需控制在国家标准C级以下（粉迹法阳性率＜3%，夹夜法捕获率＜2%）。​

蟑螂防治​

清洁隔离工作需彻底，蟑螂栖息区域杂物、油污清除率达95%以上，缝隙密封良好；物理诱捕工具定期更换，记录完整；化学滞留喷洒均匀，覆盖率不低于98%，胶饵投放精准，无遗漏。​

灭蟑效果要求：服务期内，蟑螂侵害率控制在2%以下，密度降低率达90%以上。​

蚊子防治​

孳生地治理全面，积水容器清理及时，景观水池等定期换水，生物杀虫剂投放规范；成蚊消杀设备安装合理，运行正常，烟雾消杀覆盖所有蚊虫栖息场所。​

灭蚊效果要求：服务期内，蚊虫密度较消杀前降低85%以上，人诱法监测成蚊密度不超过1只/15分钟。​

苍蝇防治​

环境卫生管理监督到位，垃圾清运及时，垃圾桶密封良好，食堂食品加工规范；物理屏障设施完好，化学防控区域药剂喷洒均匀，捕蝇笼设置合理，定期清理维护。​

灭蝇效果要求：服务期内，苍蝇密度降低80%以上，重点区域（如食堂、垃圾站）无成蝇聚集现象。​

（二）白蚁防治​

预防处理：新建或改建建筑地基处理符合《房屋白蚁预防工程技术规程》，药剂喷洒剂量、范围达标；木质结构防护处理全面，药剂渗透均匀，防护层完整。​

灭治处理：发现白蚁危害后，24小时内启动灭治程序，利用探测设备准确定位巢穴和蚁路，灭治方法选择科学，药剂使用规范，确保灭治率达100%，且在6个月内无白蚁复发迹象。​

四、安全与环保要求​

作业过程中，严格遵守医院安全管理制度，采取有效防护措施，避免药剂接触医疗设备、药品及患者。特殊区域（如手术室、ICU）作业时，需提前与医院相关部门沟通，制定专项安全防护方案。​

产生的废弃物（如死鼠、更换的诱捕工具、废弃药剂包装等）需按照相关废物或有害垃圾处理规定进行分类收集、暂存和处置，不得随意丢弃，确保不对环境造成污染。​五、后期服务要求​

效果跟踪：建立月度回访制度，每次回访后3个工作日内提交效果评估报告，报告需包含虫害密度检测数据、现场照片、存在问题及改进措施，若未达约定防治效果，需免费进行补杀处理，直至达到防治效果。​

应急响应：提供7×24小时应急服务，接到医院虫害突发情况通知后，2小时内响应，4小时内到达现场，12小时内制定并实施应急处理方案，快速控制虫害蔓延。

厦门市海沧医院